绿化养护标准：

1．草坪质量标准

1.1改造后的百慕大草坪要求保持常绿，乙方每年提供免费播种服务，所需种子由甲方提供。如果草坪冷﹑暖型草出现交替问题，草坪出现枯黄，更换草皮费用由乙方负责。剪割前草坪高度：重点区域不超过6cm，剪割后留茬高度为3cm内,非重点区域不超过10cm，剪割后留茬高度为5cm内整体效果平整,无起伏和漏剪,剪口平齐。

1.2障碍物处及树头边缘用割灌机或条剪补剪,无漏剪

痕迹。

1.3四周不规则草边及转弯无交错痕迹。

1.4及时将现场清理干净,无遗漏草屑、杂物。

1.5剪割后的草坪无偏黄和裸露。

1.6绿地内无积存绿化垃圾，保持干净清爽。

1.7无明显杂草。杂草应除早、除小、除净，无明显土壤

裸露。杂草少于5棵/平方米,裸露要及时修补。

1.8暴风雨后工作时间内3小时，树木无倒斜，断枝落叶

半天内处理。

2.乔、灌木的养护标准

2.1乔木生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条，主侧枝分布

均匀，灌木株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面整齐，棱

角分明，新长枝不超过20厘米。

2.2重点区域没有枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝和低分枝，保持常态化，非重点区域要定期对枝黄叶、折断枝、修剪残留枝和低分枝进行清理，1个月最少1次。

2.3正确施肥、喷药，无严重病虫害，以预防为主。施肥每年至少4次（农家肥2次、复合肥2次），视生长情况增加。病虫害防治从3月下旬开始至10月，每月打药1次，如局部出现病虫害，及时补药。所需肥料、农药由甲方提供。

2.4乔木基部无萌蘖枝，无杂草﹑杂物等。

2.5灌木基部整齐清洁，无杂草﹑杂物等，无黄叶、

积尘。

2.6乔木一年最少2次整株修剪，修剪低生枝和病枝，抽稀内堂枝，截口与枝位平齐，直径5厘米以上的截口要用油漆密封。

2.7无严重的病虫害，病株率不超过5%（夏季高危期），虫

害率不超过3%（夏季高危期），病虫害以预防为主，养护单位要每天巡查，及时发现及时治疗。

2.8种植2年及以上苗木保证100%成活，2年以内苗木保证99%成活，学校刚种植就移交养护的苗木，成活率保证80%以上。

- 现场感官效果：重点区域达到  绿化养护    一   级   标准（面积约8万平方米），非重点区域达到绿化养护二级标准（面积约17万平方米），死角区域1年打草至少5次（面积约5万平方米）。

- 乙方必须严格履行拟投入现场的人员、设备、资金的承诺，不得任意更换或减少，必须配备技术员和项目负责人各一人，在学校现场指导养护工作。现场一线工人数不低于30人，经检查少1人次，扣服务费5000元/次。

- 考核：《绿化养护月检表》由甲方每月25日评定一次，85分以上全额结款，80-85分按95%结款，70-80分按90%结款，60-70分按70%结款，60分以下按50%结款。

- 物业管理公司出现下列情况之一的，学校有权单方面终止物业服务合同：1、合同期内有一次季度考核得分低于 65 分的，或连续两次考核低于 75 分的。2、因物业公司原因，造成重大人身财产损失的、被上级部门或领导通报批评的、被有关新闻媒体负面报道的、严重影响学校参与考评或评比不达标或验收不合格的。3、物业公司连续两个月实际到岗人员数量低于 70%、或连续缺岗超过 1 周严重影响到学校正常教学计划的，则视为物业公司无能力继续履行合同，学校有权终止物业服务合同。4、未经学校书面同意，物业公司将整体或部分管理责任及利益、专项业务转让给其他人或单位。

绿化养护每月考核表（月份）

| 序号 | 检查项目 | 分 | 检查标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、草地 | 绿地有石头、杂物、垃圾 | 4 | 每处扣0.4分 |  |  |
|  | 草的高度超过6-8厘米，未修剪 | 4 | 每㎡扣0.4分 |  |  |
|  | 修剪不规则，整体效果不平整 | 4 | 每㎡扣0.4分 |  |  |
|  | 草地凹凸不平，有积水未填平 | 3 | 每㎡扣0.3分 |  |  |
|  | 草地长势不良、枯黄、缺水肥 | 8 | 每㎡扣1分 |  |  |
|  | 病虫害严重的危害率在5％以下 | 5 | 每㎡扣0.3分 |  |  |
| 小计 |  | 28 |  |  |  |
| 二、 花坛 绿篱 盆栽 | 未及时清除枯萎的花蒂、杂草、垃圾 | 2 | 每㎡扣0.2分 |  |  |
|  | 未除杂草 | 2 | 每㎡扣0.2分 |  |  |
|  | 未施肥（淋水）（或施肥淋水处理不当） | 2 | 每㎡扣0.2分 |  |  |
|  | 未修剪或整型不合格 | 2 | 每㎡扣0.2分 |  |  |
|  | 因管理不善，造成死亡，补救不及时 | 7 | 每㎡扣0.4分 |  |  |
| 小计 |  | 15 |  |  |  |
| 三、 乔木 灌木 | 未按要求修剪或下缘线修剪不整齐 | 4 | 每株扣0.2分 |  |  |
|  | 死树及下缘线萌蘖条未清除 | 4 | 每株扣0.2分 |  |  |
|  | 施肥淋水不及时或不合格 | 5 | 每株扣0.3分 |  |  |
|  | 苗木死亡率高于5% | 5 | 每株扣0.2分 |  |  |
|  | 未及时修剪枯枝、断枝、病虫枝 | 4 | 每处扣0.2分 |  |  |
|  | 病虫害严重的危害率在5％以下 | 5 | 每株扣0.3分 |  |  |
| 小计 |  | 27 |  |  |  |
| 四、 绿地 绿化 | 未及时清除垃圾、杂物 | 3 | 每处扣0.4分 |  |  |
|  | 养护垃圾当天清运到小区指定地方 | 3 | 每处扣0.4分 |  |  |
|  | 养护垃圾生产工具乱摆放 | 2 | 每处扣0.2分 |  |  |
| 小计 |  | 8 |  |  |  |
| 五、 日常 养护 | 中耕、除杂草：树木底下土面层不板结，透气良好 | 3 | 每㎡扣0.2分 |  |  |
|  | 暴风雨过后12小时，草地积水未及时清除，树木倒斜，断枝落叶在半天内未处理 | 3 | 每㎡扣0.3分 |  |  |
|  | 未修剪 | 3 | 每处扣0.4分 |  |  |
|  | 在病虫害多发季节，对易感植物未喷药预防 | 3 | 每处扣0.2分 |  |  |
|  | 用工人数不低于30人， | 10 | 每少一人扣1分 |  |  |
| 小计 |  | 22 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |